# SIRD — Base de Conocimiento del Proyecto (LEER PRIMERO)

Propósito de este archivo: permitir retomar la propuesta en cualquier momento (por cualquier persona o sesión) sin perder contexto. Es la "fuente de verdad" del estado del proyecto. Si algo cambia, se actualiza aquí.

Proyecto: Sistema Inteligente de Reconocimiento por Desempeño (SIRD)

Objetivo final: documento de nivel empresarial para Gerencia + base para un producto SaaS de evaluación de desempeño con IA.

Última actualización: 2026-06-29 (incorpora feedback de Gerencia — ver sección ⭐ al inicio)

# ⭐ Feedback de Gerencia (29-jun-2026) — APLICADO al piloto (Junior + HelpDesk)

El Gerente General (Iván Villavicencio) revisó la propuesta y dio su conformidad general, con cambios. Transcripción y análisis completos en [`00b-Conversacion-Gerencia.md`](00b-Conversacion-Gerencia.md). Resumen de cambios pendientes de aplicar a los entregables:

C1 — Curva no lineal en vez del umbral 60 (reemplaza D11): siempre pagar algo; fórmula del Excel 0.0087·P²+0.1431·P−0.5991.

C2 — Esquema Senior por generación de ingresos: % de facturación extra, sin tope de USD 100; califica por causa raíz + difusión a clientes + mentoría + ingresos.

C4 — Piloto inicial = Juniors (Cuenca) + HelpDesk (Seniors después).

C5 — Asignación directa de emergencias y limitar el multiplicador de antigüedad.

C6 — Penalidad porcentual en vez de reversión total; acreditación neta de penalidad al llegar a producción/aceptación.

C7 — Definir perfiles por competencias (no solo 5 años).

C8 — Bono para el Líder Técnico (mejora del soporte + nuevas funcionalidades) → reabre su participación; resolver conflicto de interés.

C9 — Posible nombre "fitcoins" para los puntos.

C10 — Filosofía: USD 100 ≈ 20 h extra/mes; premiar impacto que lo supere.

Estado (29-jun): APLICADO a los entregables (piloto Junior+HelpDesk) → C1 (curva no lineal), C4 (piloto Cuenca+HelpDesk), C5 (emergencias directas + antigüedad acotada), C6 (penalidad %), C10 (filosofía del valor); C2 como fase posterior. C7/C8/C9 también resueltos: C7 → sin Semi Senior, Gabriel pasa a Senior; C8 → NO se incluye ni se menciona (decisión del usuario; fue idea de Iván, el usuario declina); C9 → app = FitVault, puntos = fitcoins.

# 1. Qué es esto en una frase

Sistema de bono variable adicional (hasta USD 100/mes por persona) para el equipo de desarrollo, calculado de forma objetiva, auditable y difícil de manipular sobre el trabajo en tickets, donde la IA sugiere y un comité valida, premiando calidad, impacto y eliminación de causa raíz por encima del volumen.

# 2. Contexto de la empresa (datos de partida)

Empresa de desarrollo de software (dominio financiero, Soft Warehouse / fit-bank). Tres sistemas: HelpDesk (el cliente reporta tickets), FitDesk (Angular; el equipo gestiona el trabajo en un board scrum y registra el peso/complejidad) y FitVault (nuevo, Flutter; economía de fitcoins, bono y motivación). Los devs trabajan sobre tickets/tareas.

Hoy algunos reciben un bono fijo → se mantiene intacto. El SIRD es solo para el bono adicional.

Se quiere eliminar la percepción de favoritismo; por eso la IA participa y ningún líder califica subjetivamente.

Equipo: ~6 Junior · ~5 Senior · 1 HelpDesk · 1 Líder Técnico.

Líder Técnico queda FUERA del esquema de bonos (trabajo no comparable). Propuesta: que sea validador técnico del comité.

# 3. Decisiones YA TOMADAS por el usuario (no volver a preguntar)

| # | Decisión | Valor | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Estructura del presupuesto | Techo individual absoluto (hasta USD 100/persona). NO es pool, NO es suma cero. | ✅ Confirmado |
| D2 | Bonos fijos actuales | Se mantienen intactos; SIRD solo añade. | ✅ Confirmado |
| D3 | Fuentes de datos hoy | HelpDesk/tickets + repositorio Git. NO hay CI/CD ni monitoreo de producción todavía. | ✅ Confirmado |
| D4 | Modelo de toma de tickets | "Pull" (cada quien toma los que desea) + fallback de asignación para huérfanos. | ✅ Confirmado |
| D5 | Forma de entrega | Por fases, en archivos .md en este workspace. | ✅ Confirmado |
| D6 | Periodicidad del bono Senior | Acumulación trimestral (más motivador y material que mensual). Juniors/HelpDesk: a revisar (mensual por defecto). | ✅ Confirmado |
| D7 | Gobernanza en el piloto | Validador único = el usuario (no hay comité; esto es un piloto). Si funciona, escala a nivel nacional y ahí sí se introduce comité. | ✅ Confirmado |
| D8 | Salvaguarda de transparencia (deriva de D7) | La IA genera la sugerencia; el validador único solo ajusta con justificación escrita registrada (auditable); pesos y reglas públicos al equipo. Mitiga el riesgo de reintroducir favoritismo. | ✅ Confirmado |
| D9 | Atribución del CSAT | La encuesta se divide: CSAT de atención (→ HelpDesk) y CSAT de solución (→ dev que resolvió). El HelpDesk NO se evalúa por la solución técnica de otros. Esquema 3 rediseñado sobre triage/FCR/FRT/seguimiento/CSAT-atención. | ✅ Confirmado |
| D10 | Frentes de trabajo | El sistema puntúa 4 frentes: correctivo, evolutivo, nuevos desarrollos e innovación. Balance ~50/50 dev–correctivo. Se valora por complejidad e impacto, no por tipo; cambia cómo se mide la calidad de cada frente. | ✅ Confirmado |
| D11 | Umbral mínimo de pago | ~~60 puntos~~ | ❌ Reemplazada por D13 (curva no lineal) |
| D12 | Visibilidad gerencial | La app muestra a Gerencia/Finanzas, por persona y periodo, los fitcoins acreditados y el monto exacto del bono a pagar (auditable), listo para nómina. | ✅ Confirmado |
| D13 | Pago por curva no lineal | ROUNDUP(0,0087·N²+0,1431·N−0,5991). Siempre paga algo; el monto se concentra arriba (60→$40, 100→$100). Origen: Formula para pago de incentivos.xlsx. | ✅ Confirmado |
| D14 | Penalidad porcentual (no reversión total) | Reapertura/rollback/incidente descuentan un % según gravedad; los puntos se acreditan al llegar a producción/aceptación, netos de penalidad. | ✅ Confirmado |
| D15 | Alcance del piloto | Inicia con Juniors (Cuenca) + HelpDesk. Seniors en fase posterior. | ✅ Confirmado |
| D16 | Esquema Senior = generación de ingresos (fase posterior) | % de la facturación extra generada (detectar oportunidad → proponer mejora vendible → vender → facturar), sin tope de USD 100, sumado a causa raíz/difusión/mentoría. A desarrollar tras el piloto. | ✅ Confirmado |
| D17 | Naming | App = FitVault; puntos = fitcoins (reemplaza "Points Vault"). | ✅ Confirmado |
| D18 | Perfiles | Sin Semi Senior por ahora → Junior, Senior, HelpDesk. Gabriel pasa a Senior y debe generar valor a nivel senior. | ✅ Confirmado |
| D19 | Bono del Líder Técnico | NO se incluye ni se menciona en la propuesta (decisión del usuario; fue idea de Iván). | ✅ Confirmado |
| D20 | Cierre de mes / arrastre | Bono por fecha de acreditación del fitcoin; la nota reinicia a 0 al pagar; los pendientes se arrastran al mes que maduren. Reversión: dentro de gracia no se pagó; tras acreditar = ajuste en el mes en curso. (Algoritmo §10) | ✅ Confirmado |
| D21 | FitVault en Flutter | App personal/motivacional multiplataforma (iOS/Android/web) con notificaciones push. FitDesk se mantiene en Angular. | ✅ Confirmado |
| D22 | Reparto de sistemas | HelpDesk = origen del ticket; FitDesk = gestión + registro del peso/complejidad (su board mapea al ciclo del fitcoin); FitVault = fitcoins/nota/bono/gamificación. (Arquitectura §1–3) | ✅ Confirmado |
| D23 | Puntos y tiempo por tarea (Excel 2 de Iván) | Puntos = 2·a·(b+c)·antig(d)·premio(e). a=complejidad, b=severidad SLA, c=nº clientes, d=antigüedad, e=premio por entrega anticipada sin fallas (+10%/+20%). Tiempo máx = horas por complejidad acortadas por la urgencia. Calculadora: Formula para pago de incentivos 3.xlsx. (Algoritmo §1) | ✅ Confirmado |
| D24 | Dimensiones objetivas/automáticas | Los scores se calculan por fórmula desde señales medibles (HelpDesk/FitDesk/Git), no por opinión. Único juicio: confirmar complejidad (IA sugiere) y aprobar innovación → auditable e impugnable. Metas/penalizaciones = parámetros públicos. Es la especificación a implementar en FitDesk y FitVault. (Esquema §1.4; Excel hoja Nota Junior) | ✅ Confirmado |
| D25 | Acciones del cliente / fin del "rebote" | El HelpDesk debe separar Comentar (no mueve el ticket), Aprobar (→ inicia gracia → Acreditado) y Rechazar (= reapertura real, penaliza). Un agradecimiento ya NO devuelve el ticket. Acreditación = al aprobar + periodo de gracia. Se corrige en el HelpDesk (origen). (Arquitectura §3,§5; Algoritmo §4,§5; FitVault §2) | ✅ Confirmado |

# 4. Decisiones de diseño propuestas por la consultoría (sujetas a validación)

| # | Tema | Propuesta | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Gobernanza (post-piloto) | Comité de calibración (Líder Técnico como validador técnico + RRHH + par rotativo). Aplica SOLO al escalar a nivel nacional; en el piloto rige D7 (validador único). | Evita favoritismo y da defensa legal; la IA nunca decide. |
| P2 | Anti-cherry-picking | Modelo "pull inteligente": puntaje ∝ complejidad, multiplicador de antigüedad, WIP limit, round-robin ponderado, reserva crítica para Senior. | Hace que lo difícil pague mejor; nadie deja huérfanos los tickets duros. |
| P3 | Causa raíz | Dividendo de estabilidad diferido: parte de los puntos se acredita el mes siguiente si el módulo no reabre. | Premia prevención real, no la promesa. |
| P4 | Captura de "error en producción/rollback" sin CI/CD | Vía ticket-incidente vinculado + reapertura. | R5: sin monitoreo prod no hay señal automática. |
| P5 | Ranking | Público = progreso personal + insignias; el monto del bono es privado. | Un ranking de dinero reintroduce envidia/favoritismo. |
| P6 | Anti-efecto-cobra | Penalizar recurrencia por módulo, no solo premiar la cura. | Evita "dejar crecer problemas para resolverlos heroicamente". |

# 5. Riesgos clave a no olvidar

R1 Gaming (inflar descripciones, fragmentar tickets) → basar puntaje en señales de Git, auditoría.

R2 Efecto cobra → penalizar recurrencia.

R5 Datos insuficientes (sin CI/CD ni prod monitoring) → el más subestimado; roadmap de integración.

R6 Sesgo/legalidad de IA ligada a salario → IA solo sugiere, comité valida, derecho a impugnar, todo auditable.

R7 Crowding-out → validar que USD 100 sea material; reforzar reconocimiento no monetario.

# 6. Mapa de entregables (10) y estado

| # | Entregable | Archivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Base de conocimiento (este archivo) | 00-CONTEXTO-Y-DECISIONES.md | ✅ Hecho |
| 1 | Documento para Gerencia | 01-Documento-Gerencia.md | ✅ Hecho |
| 2 | Esquema de puntuación por perfil | 02-Esquema-Puntuacion.md | ✅ Hecho |
| 3 | Algoritmo de puntuación (estados, acreditación, reversión, caducidad, cálculo bono) | 03-Algoritmo.md | ✅ Hecho |
| 4 | App web (Dashboard, Mi desempeño, app de registro de fitcoins, niveles, logros…) | 04-Aplicacion-Web.md | ✅ Hecho |
| 5 | FitVault — registro de fitcoins (estados y transiciones) | 05-FitVault.md | ✅ Hecho |
| 6 | Modelo de IA (qué analiza, qué sugiere) | 06-IA.md | ✅ Hecho |
| 7 | Arquitectura técnica | 07-Arquitectura.md | ✅ Hecho |
| 8 | Modelo de datos (tablas, relaciones, históricos) | 08-Modelo-Datos.md | ✅ Hecho |
| 9 | APIs REST | 09-APIs.md | ✅ Hecho |
| 10 | Plan de MVP (v1/v2/v3) | 10-MVP.md | ✅ Hecho |

Estado global: Los 10 entregables (0–10) están completos. Entregables 3–10 escritos en formato resumido/escaneable ("En 30 segundos" + tablas/diagramas). Pendientes solo afinaciones con el usuario (pesos finales, materialidad del bono) y tareas operativas (2ª pregunta del CSAT).

# 7. Glosario de conceptos propios del SIRD

FitVault: nombre de la aplicación. fitcoins: los puntos (la unidad). Los fitcoins tienen estados (Potenciales → En desarrollo → … → Acreditados / Penalizados / Perdidos). Solo los Acreditados se convierten en dinero. (Detalle: Entregable 5.)

Dividendo de estabilidad: fitcoins diferidos que se liberan si el módulo intervenido no genera incidencias el mes siguiente.

Pull inteligente: modelo de toma libre de tickets con salvaguardas anti-cherry-picking.

Comité de calibración: órgano humano que valida/ajusta las sugerencias de la IA; única autoridad sobre la nota final.

Contramétrica: métrica de seguridad (p. ej. throughput) que vigila que un incentivo no produzca un efecto no deseado.

Nota mensual (0–100): se traduce a bono solo si alcanza el umbral.

Frentes de trabajo: correctivo, evolutivo, nuevos desarrollos, innovación. Todos puntúan; cambia cómo se mide la calidad de cada uno.

Curva de pago (no lineal): ROUNDUP(0,0087·N²+0,1431·N−0,5991); siempre paga algo, concentrado en el alto desempeño. Reemplaza el antiguo umbral de 60.

# 8. Fórmula base (referencia rápida)

Nota = Σ (peso_dimensión × score_dimensión) − Σ penalizaciones + bonificaciones diferidas
Bono = ROUNDUP( 0,0087 × Nota² + 0,1431 × Nota − 0,5991 )   [curva no lineal]

Pesos por perfil: ver 02-Esquema-Puntuacion.md.

# 9. Preguntas abiertas / respondidas

Respondidas (2026-06-27):

Periodicidad Senior → trimestral (D6). ✅

Gobernanza → validador único = usuario en piloto, con registro auditable (D7, D8). ✅

CSAT → ya existe (implementado recientemente), pero mide la solución (trabajo del dev), no al HelpDesk. Decisión D9: la encuesta se divide en dos preguntas — CSAT de atención (HelpDesk) y CSAT de solución (dev). El Esquema 3 (HelpDesk) se rediseñó en torno a métricas que sí controla. ✅

Aún abiertas:

¿Los pesos por perfil reflejan su prioridad o ajustamos (p. ej. subir "causa raíz")? (El usuario confirmó que la dirección — calidad/causa raíz sobre volumen — es correcta; números a afinar en piloto.)

Escala de complejidad 1–5 estimada por IA y ajustada por el validador único: se detallará en el Entregable 3.

Pendiente operativo (no de diseño): añadir la 2ª pregunta ("¿satisfacción con la atención?") a la encuesta CSAT existente.

# 10. Cómo retomar el trabajo

Leer este archivo (00) → tienes todo el contexto y decisiones.

Revisar el último entregable marcado ✅ en §6.

Continuar con el primer ⏳ pendiente.

Al terminar un entregable: marcarlo ✅ en §6 y actualizar §9 si cambian las preguntas abiertas.

Mantener la coherencia con las decisiones D1–D5 (no contradecirlas sin aviso al usuario).