# Entregable 10 — Plan de MVP (v1 / v2 / v3)

Filosofía: lanzar lo mínimo que ya sea justo y motivador, e iterar con datos.

# ⏱️ En 30 segundos

v1 (MVP): lo imprescindible para correr el piloto de 3 meses (Juniors de Cuenca + HelpDesk) con dinero real acotado.

v2: automatización profunda (IA fina, integraciones, gamificación completa).

v3: producto SaaS vendible a terceros.

# 1. Qué construir primero (v1 — MVP del piloto)

Objetivo: que el sistema ya sea objetivo, transparente y auditable, aunque algo sea manual.

| Incluir en v1 | Por qué es imprescindible |
| --- | --- |
| Integración con HelpDesk (estados, reaperturas, CSAT) | Es la fuente principal del puntaje |
| Integración básica con Git (archivos/módulos del PR) | Mide complejidad/calidad real, evita gaming |
| FitVault con estados y periodo de gracia | Corazón del modelo |
| Motor de puntos + nota mensual + curva de pago no lineal | Para calcular el bono (Juniors/HelpDesk) |
| Bandeja de validación (tú apruebas/ajustas) | Gobernanza del piloto (D7) |
| Sugerencia de IA (complejidad/calidad/impacto) | Aunque sea simple; tú validas |
| Dashboard "Mi desempeño" + "Mis fitcoins" | Motivación y transparencia |
| Auditoría (tabla evento) + versionado de reglas | Confianza y defensa legal |

Se puede simular/manual en v1:

Detección de "incidente en producción" → vía ticket-incidente manual.

Insignias/logros → set reducido.

Recalibración → análisis manual al cierre de mes.

# 2. Qué dejar para v2

| Funcionalidad | Por qué espera |
| --- | --- |
| IA afinada con histórico propio | Necesita datos del piloto primero |
| Gamificación completa (niveles, rachas, vitrina de logros) | Motiva, pero no es crítico para pagar bien |
| Integración CI/CD (rollbacks, tests) | Cierra el riesgo R5, pero requiere montar CI/CD |
| Impugnaciones formales en la app | En el piloto puede ser conversado |
| Reportes avanzados para gerencia | Tras estabilizar el cálculo |

# 3. Qué dejar para v3 (producto SaaS)

| Funcionalidad | Por qué al final |
| --- | --- |
| Multi-empresa (multi-tenant) | Para vender a terceros |
| Configurador de esquemas/pesos por cliente | Cada empresa querrá los suyos |
| Microservicios + escalado | Solo cuando haya muchos clientes |
| Monitoreo de producción integrado | Señal premium de calidad |
| Marketplace de recompensas | Evolución del incentivo |

# 4. Hoja de ruta vs. el piloto

Alcance ── Juniors (Cuenca) + HelpDesk; Seniors en fase posterior
 Mes 0   ── construir v1 (MVP)
 Sem 1-2 ── línea base (medir sin pagar)
 Mes 1   ── "shadow": puntúa sin pagar (calibrar IA vs tú)
 Mes 2-3 ── piloto pagado (techo reducido USD 50)
 Mes 4+  ── producción (techo USD 100) + empezar v2

# 5. Criterios para pasar de fase (go/no-go)

| De → A | Condición |
| --- | --- |
| Shadow → Pagado | IA y tus decisiones coinciden ≥ 80%; reglas estables |
| Pagado → Producción | Justicia percibida ≥ 70%; sin caída de throughput > 10% |
| v1 → v2 | Cálculo confiable 2 meses seguidos |
| v2 → v3 | Decisión de negocio de comercializar |

# 6. Resumen para decidir hoy

El MVP no necesita ser perfecto ni totalmente automático. Necesita ser justo, transparente y auditable desde el día 1. Lo manual de v1 (incidentes, recalibración) se automatiza en v2 cuando ya hay datos y confianza.

Fin del Entregable 10. Propuesta completa (Entregables 0–10).